| TỔNG CTY CP VINACONEX CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN --------- Số: … BC/VCSG – BĐH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2017 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ

KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA CTY CP VINACONEX SÀI GÒN

“Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017”

I. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG:

1. Thị trường xây lắp:

Thị trường xây lắp năm 2016 đã có những chiều hướng thuận lợi,  nguồn vốn đầu tư cho khu vực bất động sản dần khởi sắc với nhiều nơi tăng trưởng mạnh trở lại. Tuy nhiên,  trong năm Vinaconex Sài Gòn chỉ mới thúc đẩy được ưu thế về sản phẩm dầm cầu bê tông dự ứng lực và đã đạt được một số một số kết quả trong năm 2016.

2. Các khó khăn trước mắt và lâu dài:

Trước tình hình chung của thị trường, hoạt động xây lắp của Vinaconex Sài Gòn trong năm qua tiếp tục hứng chịu nhiều khó khăn:

- Hiện nay đơn vị chỉ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất dầm supper T, do đó thiếu sức cạnh tranh về các hoạt động xây lắp khác như xây lắp dân dụng, xây dựng cầu đường bộ.

- Công tác đấu thầu công ty phải nhờ sự hỗ trợ của Tổng công ty VINACONEX để khắc phục điểm yếu về năng lực hồ sơ đấu thầu.

- Mục tiêu đầu tư tại Nhà máy bê tông dự ứng lực Long An không thu được kết quả,  tạo áp lực tài chính nặng nề lên mọi hoạt động của công ty. Trong trung hạn chưa thể cân đối được nguồn trả nợ vay Tổng công ty Vinaconex đã được dùng trả nợ trái phiếu.

- Tài chính bị mất cân đối nghiêm trọng, dòng tiền cho hoạt động SXKD ngày càng giảm sâu thêm sẽ ảnh hưởng đến khả năng điều hành các khoản vay thi công và vốn vãng lai khác, các dự án đang thi công hoặc khởi công mới sẽ tiếp tục gặp khó khăn hơn về vốn. Kế hoạch khả thi để tạo dòng tiền cho hoạt động và trả nợ là phải tái cơ cấu vốn đầu tư Nhà máy Long An.

- Điểm tín dụng thấp đối với các Ngân hàng là trở ngại còn rất lớn để vay vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Thuận lợi cơ bản:

- Chủ trương phát triển hoạt động xây lắp cầu đường và đầu tư sản xuất các sản phẩm dầm cầu đang là thuận lợi chủ yếu để Công ty tiếp tục có việc làm  trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

- Công tác thi công sản xuất và lắp đặt dầm super T tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng ngãi do đơn vị thực hiện đã được Chủ đầu tư (Posco) và Tổng công ty đánh giá cao, tạo đà cho Vinaconex Sài Gòn tham gia đấu thầu các gói thầu thi công cầu đường trong những năm tới.

- Tổng công ty Vinaconex đã và đang hỗ trợ đơn vị trong tìm kiếm việc làm và vốn vay.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

1. Các chỉ tiêu tài chính – kinh tế chủ yếu:

| Các chỉ tiêu chủ yếu | Đv tính | Kế hoạch 2016 | Thực hiện 2016 (theo báo cáo riêng) | Thực hiện 2016 (theo báo cáo hợp nhất) | Tỷ lệ (%) hoàn thành KH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/3 |
| 1. Tổng giá trị SXKD | Tr.đồng | 154.000 | 87.998 | 87.998 | 57 |
| 2. Tổng doanh thu | Tr.đồng | 138.600 | 84.483 | 84.483 | 61 |
| 3. Tổng lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 1.240 | 197 | (2.151) | 15.7 |
| 4. Tỷ suất lợi nhuận/Dthu | % | 0.9 | 0.23 |  |  |
| 4. Tỷ suất cổ tức | % |  |  |  |  |
| 5. Thu nhập bình quân | Tr.đồng/tháng | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 120 |
| 6. Đầu tư | Tr.đồng |  |  |  |  |

- Lợi nhuận năm 2017 của công ty (chưa hợp nhất) là 0,197 tỷ đồng sau khi hạch toán các khoản chi phí khấu hao, lãi vay và chi phí gián tiếp của Nhà máy bê tông Long An với số tiền 9,164 tỷ đồng. Như vậy việc tái cơ cấu nhà máy Long An cần phải sớm thực hiện, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến động của công ty.

- Giá trị thức hiện năm 2016 không đạt kế hoạch do trong năm công ty chỉ tập trung vào thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và hợp đồng bị cắt giảm giá trị sản lượng 60 tỷ đồng, thời gian thi công bị gián đoạn 1,5 tháng do phải ký lại hợp đồng với chủ đầu tư.

- Kết quả kinh doanh trên báo cáo hợp nhất bị lỗ 2,151 tỷ đồng , đây là khoản lỗ từ hoạt động đầu tư góp vốn vào công ty CP Vinaconex 27 (số tiền đầu tư 5,2 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 29,23% vốn điều lệ, khoản lỗ từ hoạt động góp vốn trong năm 2017 là 2,35 tỷ đồng).

2. Đánh giá việc thực hiện một số nhân tố chủ yếu trong hoạt động SXKD:

Việc không thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch về kinh tế tài chính năm 2016, đánh giá quá trình hoạt động của Công ty tập trung vào một số hạn chế cơ bản và các yếu tố đáng khích lệ như sau:

- Công tác tổ chức bộ máy quản lý vẫn chưa được hoàn thiện, mặc dù đã xây dựng được mô hình quản lý thông qua việc sửa đổi và ban hành quy chế tổ chức hoạt động nhưng việc triển khai trên thực tế còn rất khiêm tốn. Trước mắt chỉ đáp ứng được quy mô sản xuất nhỏ. Để đáp ứng được nhu cầu sản xuất cần phải tập trung công tác tuyển dụng và có chính sách về người lao động tốt hơn để  sử dụng nhân lực được bền vững.

- Tổ chức quản lý, giám sát và điều hành từ văn phòng công ty đến các đơn vị sản xuất thi công còn hạn chế về quy trình quản lý. Trong năm 2016 công tác quản lý chi phí sản xuất dù đã tiết kiệm hơn nhưng sẽ gặp trở ngại khi quy mô SXKD tăng cao. Các hạn chế trên bắt nguồn từ  nguồn lực con người còn mỏng dẫn đến việc thực hiện quy chế quản lý điều hành chưa được đồng bộ.

- Công tác đấu thầu vẫn còn rất hạn chế về năng lực con người cũng như sự hạn chế của hồ sơ tài chính doanh nghiệp (do báo cáo tài chính năm 2015 bị lỗ). Công ty đặt trọng tâm về xây dựng và phát triển bộ phận chuyên môn này để tìm kiếm và tạo công ăn việc làm trong thời gian tới.

- Tái cơ cấu Nhà máy bê tông Long An: Được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 giao nhiệm vụ phải tái cơ cấu vốn đầu tư để tạo nguồn tiền cho hoạt động SXKD và trả nợ nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện thành công. Từ đó lãi suất vay phải trả hàng năm làm cho tình hình tài chính càng trở nên nghiêm trọng.

- Nguồn cung cấp tín dụng trong năm cũng có được kết quả tốt, hiện có một số tổ chức tín dụng đã và sẵn sàng cho vay dưới các hình thức tín chấp khi có hợp đồng xây lắp và sản xuất.

- Công nghệ sản xuất Dầm, đặc biệt là dầm super T vẫn có sức cạnh tranh tốt trên thị trường. Trong năm 2016 đã đáp ứng được tiến độ và chất lượng tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Doanh thu và hiệu quả thu về trong các năm vừa qua chiếm tỷ phần trọng yếu trong toàn bộ hoạt động xây lắp của công ty.

III.  KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017:

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong năm 2016 và đánh gía sát tình hình thực tế về các nguồn lực, thị trường và những khó khăn,  thuận lợi, công ty lập kế hoạch SXKD năm  2017, như sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2017:

| Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị tính | Thực hiện 2016 | Kế hoạch 2017 | Tỷ lệ tăng trưởng (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3-1)*100 |
| 1. Tổng giá trị SXKD | Tr.đồng | 87.998 | 100.154 | 13,8 |
| 2. Tổng doanh thu | Tr.đồng | 84.483 | 89.945 | 6,5 |
| 3. Tổng lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | (2.151) | 560 |  |
| 4. Tỷ suất lợi nhuận/Dthu | % |  | 0,62 |  |
| 5. Tỷ suất cổ tức | % |  |  |  |
| 6. Thu nhập bình quân | Tr/tháng | 6.000 | 6.500 | 8,3 |

2. Một số nhiệm vụ cốt yếu  trong kế hoạch năm 2017:

Năm 2017 hoạt động xây lắp chưa thực sự phục hồi, sự cạnh tranh giữa các đơn vị trong lĩnh vực xây lắp là hết sức khốc liệt. Vì vậy, việc dự báo và đưa ra các  giải pháp chào thầu, đấu thầu và công tác chuẩn bị nguồn lực đòi hỏi cần phải có sự nỗ lực và chủ động hơn.

Để giảm mức suy giảm nguồn vốn, tiến đến hồi phục và bảo toàn vốn.  Công ty cần xây dựng quy mô và mô hình quản lý phù hợp, chuẩn bị phục hồi tiến tới mở rộng quy mô sản xuất và phát triển cho những năm tiếp theo. Đề thực hiện được mục tiêu này, Công ty còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

2.1. Phát triển nhân lực:

- Cần tìm giải pháp thực tiễn để khắc phục nhược điểm trong thời gian qua trong việc tuyển dụng nhân sự.

- Đào tạo và chọn lựa cán bộ kế cận ở tất cả các bộ phận, nhất là cán bộ kỹ thuật, chỉ huy trưởng công trình để chuẩn bị nhân sự cho các dự án mà đơn vị tham gia thi công trong thời gian tới.

2.2. Quản trị chi phí:

- Tiếp tục tiết giảm tối đa hao hụt định mức vật tư, nguyên liệu trong sản xuất.

- Thực hiện giao khoán hoàn toàn chi phí nhân công trên các hạng mục công trình.

- Xây dựng mô hình quản lý tinh gọn hiệu quả, cắt giảm bớt lao động gián tiếp, tăng thu nhập cho số lao động còn lại để kích thích nâng cao năng suất lao động gắn liền với trách nhiệm.

2.3 Thu hồi công nợ:

- Vốn thu hồi từ các khoản nợ sẽ góp phần tạo dòng tiền đáp ứng một phần nhu cầu sản xuất năm. Như dự án cầu cầu Phú Mỹ còn phải thu hơn 9 tỷ đồng.

- Với các khoản nợ nhỏ lẻ và nợ tồn đọng từ trước, công ty tiếp tục duy trì thường xuyên việc nhắc nợ, đòi nợ, một số trường hợp đã đưa ra cơ quan pháp luật giải quyết.

2.4. Nguồn vốn tín dụng:

- Tiếp tục tìm kiếm các nguồn vay của các tổ chức tín dụng có điều kiện vay tín chấp thuận lợi hơn phù hợp với tình hình tài chính hiện có.

- Phát huy các kênh vốn vãng lai để bù đắp tạm thời thêm cho dòng vốn hoạt động.

2.5. Công tác đấu thầu, thương hiệu:

- Tập trung xây dựng bộ phận đấu thầu có năng lực.

- Mở rộng các quan hệ khách hàng, thực hiện công tác đối ngoại ra phạm vi rộng không tính đến khoảng cách địa lý. (Như Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, Công ty CP Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước).

- Ban điều hành sẽ căn cứ tình hình phát triển cụ thể từng giai đoạn để có chính sách và cơ chế tìm việc hiệu quả hơn.

- Bố trí ngân sách cho việc xây dựng thương hiệu với hình thức phù hợp.

2.6. Tái cơ cấu vốn đầu tư nhà máy Long An:

- Đẩy mạnh công tác tìm đối tác nhằm tái cơ cấu vốn đầu tư nhà máy Long An đạt kết quả cao nhất nhằm có nguồn tiền trả các khoản nợ liên quan đến trái phiếu và có dòng tiền cho sản xuất. Tập trung mọi nguồng lực, quyết tâm thực hiện bằng được việc tái cơ cấu Nhà máy bê tông Vinaconex Long An trong quý II/2017.

***

Trong năm 2016, mặc dù có những khó khăn khách quan, nhưng các hạn chế chủ quan là nguyên nhân cơ bản làm hoạt động SXKD của Công ty không đạt được kỳ vọng mà cổ đông giao phó.

Với nhận thức đó, và trên cơ sở nhiều nỗ lực mà tập thể CBCNV đang đặt ra. Ban điều hành mong nhận được sự cảm thông, tin tưởng và giao phó để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình bày trước Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện trách nhiệm phục hồi, tiến tới bảo toàn vốn Chủ sở hữu và phát huy các tiềm lực nội tại khác nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới thuận lợi hơn cho những năm tiếp theo.

Xin trân trọng báo cáo đại hội !

CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                          (Đã ký)

- ĐHĐCĐ

- Lưu VP                                                                               PHẠM VĂN NGỌ